|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 22/09/2016 | Breno Gomes da Silva | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |

# Problema e Justificativa do projeto

Resolver a parte de segurança e agilidade de como os protocolos são realizados e guardados. O foco do sistema é tornar prático o gerenciamento de protocolos.

# Objetivos

O objetivo deste projeto é livrar a empresa dos papéis e modernizar a parte de protocolos.

# Stakeholders

Breno Gomes, responsável pela análise e desenvolvimento do projeto.

Daniel Abella, responsável por monitorar o andamento do projeto.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

RF01 – Cadastrar curso

RF02 – Cadastrar aluno

RF03 – Cadastrar livro

RF04 – Emprestar livro

RF05 – Adicionar aluno em curso

RF06 – Remover aluno de curso

RF07 – Devolver livro

RF08 – Trancar disciplina

RF09 – Trancar curso

RF10 – Mudar horário de curso

RF11– Cadastrar professor

RF12– Remover professor

# Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Definição do Projeto | Termo de abertura do projeto | 22/09/16 |
| Contratação dos serviços | 1 desenvolvedor de software | 29/09/16 |
| Implementação de requisitos | Desenvolvimento de todos os requisitos do sistema | 06/10/16 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 20/10/16 |