|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 19/10/2016 | Breno Gomes da Silva | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |

# Problema e Justificativa do projeto

O projeto tem como finalidade o desenvolvimento de um aplicativo que permita ao usuário gerenciar funcionários e veículos da concessionária, além de efetuar vendas e gerar um relatório delas periodicamente.

# Objetivos

Oferecer ao usuário um acesso mais rápido e confiável as funcionalidades de sua empresa.

# Stakeholders

Breno Gomes, responsável pela análise e desenvolvimento do projeto.

Daniel Abella, responsável por monitorar o andamento do projeto.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

RF 01 – Cadastrar funcionários e veículos.

RF 02 – Remover funcionários e veículos.

RF 03 – Atualizar funcionários e veículos.

RF 04 – Listar funcionários e veículos.

RF 05 – Categorizar veículos.

RF 06 – Efetuar venda de veículo.

RF 07 – Gerar relatório de vendas.

# Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Definição do Projeto | Termo de abertura do projeto | 19/10/16 |
| Contratação dos serviços | 1 desenvolvedor de software | 20/10/16 |
| Implementação de requisitos | Desenvolvimento de todos os requisitos do sistema | 27/10/16 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 03/11/16 |